|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HeadCount Open Systems** | ***Mayo*** | | | | | ***Junio*** | | | | | ***Julio*** | | | | | ***Agosto*** | | | | | ***Septiembre*** | | | | | ***Octubre*** | | | | |
| **Inicio del proyecto** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***1*** | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***1*** | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***1*** | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***1*** | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***1*** | | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| Identificación del problema a solucionar |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Análisis** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Entrevista definición del problema |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Construcción de la matriz de requisitos |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Definición del alcance del proyecto |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1ra Reunión presentación matriz de requisitos |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Elección metodología de desarrollo |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Elaboración diagramas casos de uso |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Elaboración diagramas de actividades |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Diseño** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Elección herramientas de desarrollo |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Definición de recursos técnicos |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Rediseño del Modelo de Datos |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Elaboración Prototipos de Interfaz |  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2da Reunión presentación diagramas, modelo de datos y prototipos de interfaz |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Construcción** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Estructura de Base de Datos |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Desarrollo de lógica del negocio |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3ra Reunión presentación funcional |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Desarrollo interfaz de usuario |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Reunión presentación interfaz de Usuario |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Pruebas Funcionales** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Verificación y Pruebas |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Despliegue** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Implantación |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Estabilización |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Elaboración control de cambio |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| 4ta Reunión presentación proyecto Área Gestión Humana |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Documentación** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Entrega Manual de Usuario |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Video tutoriales |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| Entrega documentación del proyecto |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |
| **Finalización del proyecto** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |